Angebot Elektrobefischung von Wettern und Gräben in der Kremper Marsch im Rahmen des LBP A 20 Nord-West-Umfahrung Hamburg

## Methodik

Die Befischung wird mittels Elektrobefischung durchgeführt. In Abhängigkeit von Breite und Tiefe der Wettern und Gräben kommen entweder ein Motor- Elektrofischfanggerät der Marke „DEKA 7000“ mit zwei elektrifizierten Annoden auf einem Aluminiumboot oder zwei batteriebetriebene Elektrofischereigeräte der Marke „DEKA 3000 Lord“ im Rahmen einer Watfischerei zur Anwendung. Gemäß der VDE-Norm für Elektrofischerei und der ZEN-Norm für Elektrofischerei ist von einem Personalaufwand von 3 Personen auszugehen. Die Gewässer Sandritt (700m), Neue Wettern (800m), Alte Wettern (700m), Wohldgraben (2.000m) und Horstgraben (1.500m) werden in Trassennähe (bis 500m rechts und links der Trasse) komplett befischt. Kommt bei diesen Gewässern eine Watfischerei aufgrund zu niedriger Wasserstände zum Einsatz, reduzieren sich die o. a. Befischungsstrecken auf jeweils die Hälfte. Bei den großen Gewässern Weißes Wasser und Schwarzes Wasser werden Befischungsstrecken von jeweils 2000m beprobt. Genehmigungen der Fischereiausübungsberechtigten, Befahrungsgenehmigungen von landwirtschaftlichen Wegen sowie naturschutzrechtliche Genehmigungen werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt entsprechend den Ausführungen des Auftraggebers (vgl. Datei: methodik fische a20 nord-west-umfahrung hamburg.pdf).

Es erfolgt eine zweimalige Befischung im Frühjahr und Herbst.

A Kosten für einmalige Befischung

# Personalkosten

Befischungsstunde mit 3 Personen und Materialeinsatz pauschal 100,00 €
geschätzter Zeitaufwand für Befischung der 7 Wettern:
6 Tage á 8 h á 100,00 €	4.800,00 €

# Berichtswesen und Dokumentation

30 Stunden á 45,00 €	1.350,00 €

# Nebenkosten

Betriebsmittel (Benzin)   	60,00 €

# Reise- und Übernachtungskosten

350 km (1 LKW, 1 PKW) á 0,40 €	140,00 €
5 Nächte für 3 Personen á 35,00 €	525,00 €

Summe (netto)	6.875,00 €

B Kosten für zweimalige Befischung

# Personalkosten

Befischungsstunde mit 3 Personen und Materialeinsatz pauschal 100,00 €
geschätzter Zeitaufwand für Befischung der 7 Wettern:
12 Tage a 8 h a 100,00 €	9.600,00 €

# Berichtswesen und Dokumentation

30 Stunden á 45,00 €	1.350,00 €

# Nebenkosten

Betriebsmittel (Benzin)   	120,00 €

# Reise- und Übernachtungskosten

350 km (1 LKW, 1 PKW) á 0,40 €	280,00 €
5 Nächte für 3 Personen á 35,00 €	1.050,00 €

Summe (netto)	12.400,00 €

Wedel, 31.12.2002

Dipl.-Biol. Peter.-C. Rathcke

Fischereiwissenschaftler