Leistungsangebot

für eine Befischung von Wettern und Gräben in der Kremper Marsch im Rahmen der UVP A 20

## Methodik

Die Befischung soll mittels Elektrobefischung durchgeführt werden. In Abhängigkeit von Breite und Tiefe der Wettern und Gräben kommen entweder ein Motor- Elektrofischfanggerät der Marke „DEKA 7000“ mit zwei elektrifizierten Annoden auf einem Aluminiumboot oder zwei batteriebetriebene Elektrofischereigeräte der Marke „DEKA 3000 Lord“ im Rahmen einer Watfischerei zur Anwendung. Gemäß der VDE-Norm für Elektrofischerei und der ZEN-Norm für Elektrofischerei (im Entwurf vorliegend) ist von einem Personalaufwand von 3 Personen auszugehen. Die Befischungen können entweder auf der Basis des erzielten Variationskoeffizienten (ZEN-Norm) oder als Flächenbefischung mit einem Mindestanteil von 20% der Fließlänge durchgeführt werden (s.a „Fischereiliche Untersuchungsmethoden in Fließgewässern“, Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler, Heft 13, 2000). In Anbetracht der relativ geringen Fließlängen ist bei den Gewässern Sandritt, Neue und Alte Wettern, Wohld- und Horstgraben von einer kompletten Befischung, bei Weißes Wasser und Schwarzes Wasser von jeweiligen Befischungsstrecken von 2000 m auszugehen.

Nach Erfahrungen von Grabenbefischungen in Niedersachsen im Rahmen der EU-WRRL wird zur Absicherung der Ergebnisse eine zweimalige Befischung im Frühjahr und Herbst empfohlen.

A Kosten für einmalige Befischung (nur große Wettern!)

# Personalkosten

Befischungsstunde mit 3 Personen und Materialeinsatz pauschal 100,00 €
geschätzter Zeitaufwand für Befischung der 7 Wettern:
6 Tage a 8 h a 100,00 €	4.800,00 €

# Reise- und Übernachtungskosten

350 km (1 LKW, 1 PKW) a 0,40 €	140,00 €
5 Nächte für 3 Personen a 70,00 €	1.050,00 €

# Berichtswesen und Dokumentation

Pauschal	2.000,00 €

# Nebenkosten

Betriebsmittel, Druck, Porto, etc.   	400,00 €

Summe	8.390,00 €
                                               zzgl. 16% MwSt.	1.342,40 €

Gesamtsumme	9.732,40 €

B Kosten für zweimalige Befischung (nur große Wettern!)

# Personalkosten

Befischungsstunde mit 3 Personen und Materialeinsatz pauschal 100,00 €
geschätzter Zeitaufwand für Befischung der 7 Wettern:
12 Tage a 8 h a 100,00 €	9.600,00 €

# Reise- und Übernachtungskosten

700 km (1 LKW, 1 PKW) a 0,40 €	280,00 €
10 Nächte für 3 Personen a 70,00 €	2.100,00 €

# Berichtswesen und Dokumentation

Pauschal	2.000,00 €

# Nebenkosten

Betriebsmittel, Druck, Porto, etc.   	600,00 €

Summe	14.580,00 €
                                               zzgl. 16% MwSt.	2.332,80 €

Gesamtsumme	16.912,80 €

Wedel, 30.12.2002

Dipl.-Biol. Peter.-C. Rathcke
    Fischereiwissenschaftler