Leguan gmbh

z.H. Herr Dipl.-Biol. T. Müller

Bernhard-Nocht-Str. 42

# 20359 Hamburg

## Hamburg, 01.01.2003

Sehr geehrter Herr Müller,

für Ihre telefonische Anfrage vom 27.12.2002 bedanke ich mich, habe die elektronischen Unterlagen erhalten und überreiche Ihnen bezüglich der geplanten fischereilichen sowie makrobenthischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Erstellung einer LBP im Rahmen der Trassenführung zur A 20 zwischen der A 23 bei Hohenfelde und der B 431 bei Obendeich nachfolgende Leistungs- und Kostenangebote (vgl. Anlage).

Genehmigungen der Fischereiausübungsberechtigten, Befahrungsgenehmigungen von landwirtschaftlichen Wegen sowie naturschutzrechtliche Genehmigungen werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt entsprechend den Ausführungen des Auftraggebers (vgl. Datei: methodik fische makrozoobenthos a20 nord-west-umfahrung hamburg.pdf).

### Für Nachfragen stehe ich Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

U. Kohla

Anlage:	1 x Befischungs- und Probennahmekonzept sowie -methoden

1 x Leistungs- und Kostenangebot Befischungen

1 x Leistungs- und Kostenangebot Makrozoobenthos

Konzeptionelle und methodische Vorgehensweise bei den fischereilich-bestandskundlichen Untersuchungen für eine fachgutachterliche Stellungnahme im Rahmen einer LBP „Trassenführung A 20 zwischen Hohenfelde und Obendeich“

Methodisch orientiert sich die Untersuchung am DIN-Entwurf EN 14011 „Probennahme von Fisch mittels Elektrizität“, wobei in den befahrbaren Gräben mobile Elektrofischfanggeräte vom Boot aus eingesetzt und in nicht befahrbaren Stichgräben tragbare Elektrofanggeräte verwendet werden.

Nachfolgend sind die bezeichneten Gewässerabschnitte mit den Längen und der Anzahl der veranschlagten Befischungsstrecken wiedergegeben. Es erfolgt eine zweimalige Befischung im Frühjahr und Herbst.

Tabelle 1: Gewässerabschnitte, Anzahl der Bootsbefischungsstrecken und Länge sowie veranschlagte Befischungstage; * = Trassenquerende Gräben / Wettern

Pro Einsatztag ergeben sich folgende Kosten (Zeithonorar nach § 6HOAI):

Personal- und Materialkosten pro Einsatztermin

Planung, Koordination, Organisation

Befischungen, Dokumentation

1 Person á 60,00 €/Std. á 10 Std.					600,00 €

Befischungen, Datenaufnahme, Dokumentation

1 Personen á 36,00 €/Std. á 10 Std.					360,00 €

Fahrzeug-, Geräte- und Materialeinsatz pro Einsatztermin	   	150,00 €

Nettosumme pro Einsatztermin					         1.110,00 €

Bei 8 vorgesehenen Einsatzterminen (Tage)		      	        8.880,00 €

Textliche Fassung der Ergebnisse sowie Erstellung
    des fachgutachterlichen Beitrages zur LBP

1 Person á 60,00 €/Std. á 24 Std.		        		         1.440,00 €

Kostengesamtübersicht für den Fachbeitrag Fische

1. Befischungen und Erstellung des Fachgutachtens 			       10.320,00 €

2. Nebenkosten 3 %									 309,60 €

Summe (netto)								        10.629,60 €

Konzeptionelle und methodische Vorgehensweise bei den makrobenthischen Untersuchungen für eine fachgutachterliche Stellungnahme im Rahmen einer LBP „Trassenführung A 20 zwischen Hohenfelde und Obendeich“

Insgesamt werden an den o. g. Gewässern insgesamt 12 Makrobenthos-Probennahmestellen festgelegt, die geeignet sind, um einen repräsentativen Überblick zu den vorkommenden Arten zu erhalten.

Die Probennahme erfolgt nach der Methode von Diercking, wobei an den Probenorten jeweils gesondert eine Erhebung für Großmuschel durchgeführt wird. Es wird jede Probenstelle zwischen März und September zweimal beprobt. Die taxonomische Bestimmung erfolgt bei makrozoobenthischen Taxa, welche Einstufungen in Rote Listen aufzuweisen haben bis auf Artniveau (insbesondere Mollusken), bei den anderen Taxa bis zur Einstufung in das Saprobiensystem.

Gemäß der repräsentativen Auswahl wird von 12 Probenstellen (= 24 Beprobungen) ausgegangen.

Pro Probennahme ergeben sich folgende Kosten (Zeithonorar nach § 6HOAI):

Personalkosten pro Einsatztermin

Beprobung, Datenaufnahme, Dokumentation

1 Person á 36,00 €/Std. á 1,0 Std.					 36,00 €

Bestimmung, EDV-fähige Datenerfassung

1 Person á 60,00 €/Std. á 1,5 Std					 90,00 €

Fahrzeug-, Geräte- und Materialeinsatz pro Probentermin	   	 20,00 €

Nettosumme pro Probentermin				           146,00 €

Bei 24 Beprobungen					        		3.504,00 €

Textliche Fassung der Ergebnisse mit Erstellung des Fachbeitrages zur LBP

1 Person á 60,00 €/Std. á 24 Std.			        		1.440,00 €

Kostengesamtübersicht für den Fachbeitrag Makrozoobenthos

1. Beprobungen und Erstellung des Fachgutachtens 		       	4.944,00 €

2. Nebenkosten 3 %								 148,32 €

Summe (netto)							        5.092,32 €