Vermerk

# Datum:	06.12.2005, 9:00 Uhr, LBV-SH BS Kiel

Projekt:	A20 - Nord-West-Umfahrung Hamburg,

# Abschnitt B 431 bis A 23

Thema:	Vorstellung LBP

Teilnehmer:	Hr. Schacht, LBV-SH, NL Itzehoe

## Fr. Schmidt, LBV-SH, BS Kiel

Hr. Hoffelner, MWV

Fr. Fette, LBV-SH, NL Itzehoe

Hr. Haacks, Büro Leguan

Hr. Zeltner, LANU

## Hr. Holzhüter, LANU

## Hr. Pechan, MLUR

## Hr. Schünemann, UNB Steinburg

## Fr. Reinhartz, Büro Froelich & Sporbeck

## Fr. Fuchs, Büro Froelich & Sporbeck

Verteiler:	per mail

- Durch Fr. Fuchs wurde der derzeitige Planungsstand des LBP hinsichtlich der Bestandsermittlung und -bewertung, der Eingriffsvermeidung, der Konfliktermittlung und der Maßnahmenplanung vorgestellt. Eingriffsrelevante faunistische Daten aus dem Fauna-Gutachten wurden in die Planung des LBP aufgenommen.

- Die Ergebnisse des separat erstellten Fauna-Gutachtens wurden durch Hr. Haacks erläutert. Mit der faunistischen Bestandserfassung in den Jahren 2003 – 2005 wurden Säugetiere (Wild, Fledermäuse, Kleinsäuger), Brut-, Rast- und Zugvögel, Amphibien, Libellen, Reptilien, Fische, Fließgewässerorganismen erfasst. Die im Untersuchungsraum liegenden, hinsichtlich ihrer Artenausstattung faunistisch wertvollen Bereiche, wurden vorgestellt.

- Die Querung der A 20 im Bereich der Biotopverbundachse des Spleth wurde thematisiert. An dieser Stelle ist derzeit ein Brückenbauwerk mit 19 m Weite und 2 m Höhe geplant. Alle Beteiligten waren sich darüber einig, dass diese Durchlassmöglichkeit für terrestrische Arten, die an den Röhrichtbereich bzw. den Gewässerlauf gebunden sind, einen geeigneten Durchlass darstellt. Durch Fr. Fuchs wurde ausgeführt, dass in Bezug auf landgebundene Arten (z.B. Laufkäfer) ein Durchwandern dann gegeben ist, wenn mindestens 3 m breite Bermen beidseitig des Gewässers unter dem Bauwerk mitgeführt werden. Das Brückenbauwerk wird daher eine lichte Weite von insges. 23 m aufweisen. 	
Hr. Zeltner gab zu bedenken, dass dennoch für direkt an Grünland gebundene Arten die Autobahn eine Barriere darstellt und daher eine weitere geeignete Querungsmöglichkeit erforderlich ist. Da in direkter Nähe zur Spleth, ca. 500 m nördlich, sich ein weiteres Autobahnbauwerk, welches als Dreifeldbauwerk mit 3x16 m Länge über einen landwirtschaftlichen Weg und die Bahnlinie errichtet wird, befindet, ist im Zuge dieses Bauwerkes die Möglichkeit einer Querung für landgebundene Arten zu prüfen. Dafür erforderliche unbefestigte Grünstreifen sind im Brückenbereich vorzuhalten. Um zusätzlich den Verbund zwischen der Spleth und dem Brückenbauwerk zu unterstützen, ist zu prüfen, ob für die zwischen den beiden Bauwerken liegenden Grünlandflächen eine Bestandssicherung im Rahmen des Grunderwerbs erfolgen kann.

- Durch Hr. Schünemann wurde angemerkt, dass die Bewertung des Landschaftsbildes der Marschlandschaft, die mit einer mittleren Gesamtempfindlichkeit bewertet wurde, zu prüfen ist, da die Bewertung die Historie dieser Landschaft nicht ausreichend berücksichtigt. Durch Froelich & Sporbeck wird die Bewertung unter diesem Gesichtspunkt nochmals geprüft und nachfolgend eine nachvollziehbare Begründung für die Bewertungseinstufung im LBP ergänzt.

- Die Anlage der Speicherbecken können wie von Hr. Holzhüter betont, Brutfallen für Wiesenvögel darstellen. Es sollten daher Maßnahmen, wie z.B. die Abpflanzung der Flächen die somit eine geringere Attraktivität als Brutraum darstellen, vorgesehen werden.

- Inhalt der Planfeststellungsunterlagen zur A 20 werden ebenfalls die UVS- und LBP-Unterlagen zur Sandentnahmefläche bei Hohenfelde sein. Im Zuge einer Vorauswahl wurden mögliche Standorte betrachtet. Im Ergebnis ist die Sandentnahmefläche bei Hohenfelde der aus umweltfachlicher und technisch-wirtschaftlicher Sicht günstigste Standort. Für diesen ist auf Grundlage der gegenwärtig bekannten Wirkungen davon auszugehen, das eine Kompensation der Beeinträchtigungen möglich ist. Die Rekultivierung der Flächen wird in Anlehnung an die bereits bestehenden Flächen im Bereich des Baggersees in gleicher Art durchgeführt.

- Durch Fr. Reinhartz wurden die artenschutzrechtlichen Belange hinsichtlich der §§ 19 und 42 BNatSchG erläutert. Hinsichtlich des § 19 BNatSchG werden zwar vorhabenbedingt Biotope streng geschützter Arten zerstört bzw. teilzerstört, diese sind jedoch durch die im LBP festgesetzten Maßnahmen ersetzbar. Im Hinblick auf § 42 BNatSchG werden zwar für einzelne streng und besonders geschützte Arten (Fledermäuse, Brutvögel) Verbotstatbestände nach § 42 BNatSchG Abs.1 Nr. 1 und 3 erfüllt. Eine erforderliche Befreiung nach § 62 BNatSchG ergibt sich daraus jedoch nicht, da sich die Beeinträchtigungen nicht auf die Erhaltungszustände der lokalen Populationen auswirken und der wirksame Ersatz betroffener Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten orts- und zeitnah möglich ist (Vermerk des LBV-SH und LANU vom 04.11.2005 bzgl. der Behandlung der besonders und streng geschützten Arten).

- Die LBP-Bearbeitung sowie die karthographische Umsetzung erfolgen entspr. des Orientierungsrahmens Kompensationsermittlung Straßenbau und der Musterkarten LBP.

Aufgestellt: 07.12.05

i.V. Dipl.-Ing. Anne Fuchs